LAPORAN AUDIT RESMI & CHECKLIST VERIFIKASI

LANTAS — Layanan Terpadu Administrasi Sekolah

Evaluasi Kesiapan MVP Prototype & Deliverables • SMK Negeri 2 Subang

📋 Ringkasan Audit: Audit komprehensif terhadap fitur fungsional, arsitektur teknis, kelengkapan deliverable, dan repositori proyek LANTAS berdasarkan standar Feature Completion & Prototype Deliverables. • Repositori: https://github.com/DendiSt/lantas.git ¦ • Stack: Next.js 16 (App Router), Prisma ORM, SQLite, Tailwind CSS

✅ 1. Checklist Feature Completion

Sebuah fitur dianggap selesai (Done) apabila memenuhi seluruh indikator berikut:

| Kriteria / Indikator | Status | Bukti Implementasi & File Rujukan | Catatan Hasil Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirement sudah jelas | [x] Lolos | PROJECT_CONTEXT.md (Line 73-125) | Product Goal, Persona Siswa & Staf TU, Core Problems, dan spesifikasi MVP F-001 s/d F-004 terdokumentasi terinci. |
| UI sudah sesuai wireframe | [x] Lolos | src/app/dashboard/page.tsx src/app/admin/page.tsx | Palet warna monokromatik netral (Slate/Zinc), tombol dark charcoal, soft status badges (Amber/Emerald/Rose), serta layout desktop & mobile terpisah. |
| Functionality berjalan | [x] Lolos | src/app/actions/requests.ts prisma/schema.prisma | Siswa berhasil mengajukan izin, upload bukti lampiran, dan TU dapat memverifikasi Approve / Reject secara instan. |
| Validation sudah dilakukan | [x] Lolos | CreateRequestDialog.tsx src/app/actions/requests.ts | Validasi form di browser (jenis izin, alasan wajib diisi) serta validasi sisi server sebelum eksekusi database. |
| Error state sudah ditangani | [x] Lolos | next.config.ts AdminRequestsTable.tsx RequestHistoryList.tsx | Batas payload Server Action dinaikkan (10MB) + kompresi kanvas; penanganan empty state jika daftar pengajuan kosong. |
| Responsive jika diperlukan | [x] Lolos | BottomNav.tsx AdminSidebar.tsx dashboard/page.tsx | Portal Siswa mobile-first dengan floating bottom navigation bar; Panel TU memiliki responsive sidebar & tabel scroll aman. |
| Tidak ada console error | [x] Lolos | npx tsc --noEmit (0 error) npm run lint (0 warning) | Lolos audit kompilasi TypeScript murni, zero warning ESLint, dan build produksi Turbopack sukses tanpa kendala. |
| Sudah di-test | [x] Lolos | Automated Browser Automation & Manual Flow Check | Pengujian E2E mencakup simulasi siswa input izin, kompresi gambar, approval real-time, serta filter status riwayat. |
| Code sudah direview | [x] Lolos | Direktori src/ src/lib/prisma.ts | Pemisahan Server/Client Component sudah tepat, implementasi Singleton Prisma bersih, dan penghapusan implicit-any. |
| PR sudah di-merge | [ ] Pending | Branch: origin/main (Belum ada cabang PR) | Pengembangan saat ini di-push langsung ke cabang main. Belum ada rekam jejak Pull Request antar-branch di GitHub. |
| Dokumentasi diperbarui | [x] Lolos | README.md PROJECT_CONTEXT.md | README memuat dokumentasi resmi SMK Negeri 2 Subang, cara install, seeding, dan panduan fitur lengkap. |

📦 2. Checklist Final Prototype Deliverables

Target capaian akhir fase prototyping yang wajib dimiliki tim:

A. Product Deliverables

[x] Lolos  Working prototype: Aplikasi berjalan aktif di http://localhost:3000 dengan Next.js 16 App Router & Turbopack.

[x] Lolos  Core user flow berjalan: Alur Siswa ajukan izin -> TU verifikasi/tolak -> Siswa cek status berjalan real-time tanpa refresh.

[x] Lolos  UI konsisten: Desain terpadu berbasis Clean Minimalist Monochromatic Tailwind CSS dan shadcn/ui tokens.

[x] Lolos  Responsive: Adaptif sempurna di viewport mobile (375px–430px) hingga layar lebar desktop (>1280px).

B. Documentation Deliverables

[ ] Parsial  Product Plan: Tercakup di PROJECT_CONTEXT.md (Product Goal & Objective), belum dibuatkan berkas dokumen individual.

[ ] Parsial  PRD (Product Requirements Document): Tercakup di PROJECT_CONTEXT.md (Problem Discovery & Requirement Summary), belum berupa file tersendiri.

[ ] Parsial  Product Specification: Spesifikasi fitur dan batasan sistem tercatat di PROJECT_CONTEXT.md.

[ ] Parsial  User Stories: Tercantum pemetaan US-001 (Siswa Ajukan Izin), US-002 (Riwayat), US-003 (Verifikasi TU).

[ ] Parsial  User Flow: Alur operasional tertulis di PROJECT_CONTEXT.md (Line 88-91), belum berupa bagan/diagram visual.

[ ] Parsial  Feature Specification: Spesifikasi detail F-001 s/d F-004 tertulis lengkap di Project Context.

[ ] Parsial  MVP Scope: Batasan MVP (eksklusi integrasi WA & auth kompleks) terdefinisi jelas di Project Context.

[ ] Parsial  Technical Specification: Arsitektur Next.js Server Actions, Prisma SQLite, dan struktur folder terdokumentasi.

[x] Lolos  Data Model: Terdefinisi lengkap dan hidup di prisma/schema.prisma (Model User & Request dengan enums).

[ ] Belum Ada  Release Plan: Belum disusun dokumen tahapan rilis formal dari MVP menuju deployment sekolah.

C. Engineering Deliverables

[x] Lolos  GitHub Repository: Terhubung resmi ke repositori publik: https://github.com/DendiSt/lantas.git

[ ] Belum Ada  GitHub Project: Belum dibuat papan Project/Kanban board di GitHub Projects web interface.

[ ] Belum Ada  Clean branch structure: Baru memiliki 1 branch tunggal (main), belum ada branch development atau feature-branch.

[x] Lolos  Meaningful commit history: Commit history rapi dan bermakna (contoh: 'feat: complete MVP prototype implementation').

[ ] Belum Ada  Pull Requests: Belum ada riwayat PR di GitHub karena proses commit dilakukan langsung ke main.

[x] Lolos  README: README.md sangat komprehensif, mencakup konteks SMKN 2 Subang, arsitektur, dan cara instalasi.

[x] Lolos  Working prototype: Aplikasi siap diuji dan bebas dari build/runtime error.

🎯 3. Rencana Tindak Lanjut & Solusi Perbaikan

Untuk menyempurnakan seluruh item yang masih berstatus [ ] Pending atau [ ] Parsial agar siap 100% saat penilaian akhir, berikut rencana aksi yang disarankan:

Langkah 1: Membuat Paket Berkas Dokumentasi Mandiri (Folder docs/)

Pecah ringkasan yang ada di PROJECT_CONTEXT.md menjadi file dokumen formal mandiri: Product Plan (docs/01-product-plan.md), PRD (docs/02-prd.md), User Stories & Flow (docs/03-user-stories.md), Technical Spec (docs/04-tech-spec.md), dan Release Plan (docs/05-release-plan.md).

Langkah 2: Memenuhi Kriteria Pull Request (PR) di GitHub

1. Buat branch baru dari terminal lokal: git checkout -b docs/prototype-specifications
2. Tambahkan berkas dokumentasi di atas, lakukan commit: git commit -m 'docs: add complete PRD and specifications'
3. Push cabang baru: git push origin docs/prototype-specifications
4. Buka halaman GitHub, klik 'Compare & pull request', lalu lakukan 'Merge Pull Request' ke main. Hal ini otomatis memenuhi kriteria 'Pull Requests' dan 'PR sudah di-merge'.

Langkah 3: Membuat GitHub Project Board

Buka https://github.com/DendiSt/lantas/projects, klik 'New Project', pilih template 'Kanban Board'. Buat 4 kartu backlog berdasarkan fitur LANTAS: F-001 (Formulir Izin), F-002 (Riwayat Izin), F-003 (Tabel Masuk TU), dan F-004 (Aksi Approve/Reject).

Dokumen ini digenerate secara otomatis untuk audit kesiapan proyek LANTAS SMK Negeri 2 Subang.